BẢNG PHÂN CHIA CÔNG VIỆC VÀ KẾ HOẠCH TIẾN ĐỘ

Đề 13: Xây dựng hệ thống theo mô hình đa Server
cho phép truy xuất cơ sở dữ liệu lớn

I. THÔNG TIN ĐỀ TÀI

Mô tả: Triển khai 4 Server và cơ sở dữ liệu. Chương trình Client cho phép thực hiện truy xuất và cập nhật.

Công nghệ: Java

Mở rộng: Các chương trình Server phải xử lý cân bằng tải trọng giữa các Server và xử lý đồng bộ dữ liệu.

Thành viên: Huy, Giang, Ngọc, Thuận (4 người)

II. NGUYÊN TẮC PHÂN CHIA CÔNG BẰNG

Mỗi thành viên chịu trách nhiệm xây dựng 1 Server hoàn chỉnh (ngang nhau).

Mỗi thành viên thiết kế và quản lý 1 Cơ sở dữ liệu riêng (ngang nhau).

Mỗi thành viên đảm nhận 1 module nâng cao có độ khó tương đương nhau.

Mỗi thành viên tự viết tài liệu cho phần mình phụ trách (ngang nhau).

III. SO SÁNH ĐỘ KHÓ GIỮA CÁC THÀNH VIÊN

| Hạng mục | Huy | Giang | Ngọc | Thuận |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Xây dựng Server | Server 1 (Main Server) | Server 2 | Server 3 | Server 4 |
| Cơ sở dữ liệu | CSDL 1 | CSDL 2 | CSDL 3 | CSDL 4 |
| Module nâng cao (Độ khó ★★★) | Load Balancer (Cân bằng tải) | Đồng bộ dữ liệu (Data Sync) | Chương trình Client + Đa luồng | Giao diện người dùng (JavaFX) + Kiểm thử |
| Tài liệu | Tài liệu kiến trúc hệ thống | Tài liệu cơ chế đồng bộ | Tài liệu giao thức Client-Server | Báo cáo đồ án + Hướng dẫn sử dụng |
| Độ khó tổng thể | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ |

IV. BẢNG PHÂN CHIA CÔNG VIỆC CHI TIẾT

| STT | Thành viên | Vai trò | Phần chung (Mỗi người đều làm) | Module nâng cao riêng (Độ khó tương đương) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giang | Trưởng nhóm Server 1 & Load Balancer | • Xây dựng Server 1 hoàn chỉnh • Thiết kế & tạo CSDL 1 • Lập trình xử lý request • Kết nối Server 1 với CSDL 1 • Xử lý đa luồng trên Server 1 • Viết tài liệu phần mình | • Thiết kế kiến trúc tổng quan hệ thống • Xây dựng module Load Balancer trên Server 1 • Triển khai thuật toán cân bằng tải (Round Robin / Least Connections) • Phân phối request từ Client đến Server 2, 3, 4 • Giám sát trạng thái các Server (health check) • Xử lý failover khi Server con bị lỗi • Viết tài liệu kiến trúc hệ thống |
| 2 | Huy | Thành viên Server 2 & Đồng bộ dữ liệu | • Xây dựng Server 2 hoàn chỉnh • Thiết kế & tạo CSDL 2 • Lập trình xử lý request • Kết nối Server 2 với CSDL 2 • Xử lý đa luồng trên Server 2 • Viết tài liệu phần mình | • Thiết kế giao thức đồng bộ dữ liệu • Triển khai cơ chế replication giữa 4 CSDL • Xử lý xung đột khi cập nhật đồng thời (Conflict Resolution) • Đảm bảo tính nhất quán dữ liệu (Eventual Consistency) • Xử lý đồng bộ khi Server mất kết nối rồi kết nối lại • Log và theo dõi trạng thái đồng bộ • Viết tài liệu cơ chế đồng bộ |
| 3 | Ngọc | Thành viên Server 3 & Client App | • Xây dựng Server 3 hoàn chỉnh • Thiết kế & tạo CSDL 3 • Lập trình xử lý request • Kết nối Server 3 với CSDL 3 • Xử lý đa luồng trên Server 3 • Viết tài liệu phần mình | • Xây dựng chương trình Client kết nối đến Load Balancer (Server 1) • Thiết kế giao thức truyền thông Client-Server (Socket TCP) • Xử lý đa luồng phía Client (gửi/nhận không blocking) • Xây dựng chức năng truy xuất dữ liệu (tìm kiếm, lọc, phân trang) • Xây dựng chức năng cập nhật dữ liệu (thêm, sửa, xóa) • Xử lý mất kết nối & tự động reconnect • Viết tài liệu giao thức Client-Server |
| 4 | Thuận | Thành viên Server 4 & Giao diện & Test | • Xây dựng Server 4 hoàn chỉnh • Thiết kế & tạo CSDL 4 • Lập trình xử lý request • Kết nối Server 4 với CSDL 4 • Xử lý đa luồng trên Server 4 • Viết tài liệu phần mình | • Thiết kế & xây dựng giao diện người dùng bằng JavaFX (nhiều màn hình) • Tích hợp giao diện với module Client (Ngọc) • Thiết kế UX: bảng dữ liệu, form nhập liệu, thanh tìm kiếm, thông báo trạng thái • Xây dựng bộ test tích hợp toàn hệ thống (nhiều Client đồng thời, stress test) • Tạo dữ liệu mẫu lớn (>10,000 records) • Đo hiệu suất & viết báo cáo kết quả • Viết báo cáo đồ án & hướng dẫn sử dụng |

V. BẢNG KẾ HOẠCH TIẾN ĐỘ

Thời gian dự kiến: 8 tuần  |  Mỗi thành viên thực hiện song song, cùng tiến độ

| Tuần | Giang (Server 1 + Load Balancer) | Huy (Server 2 + Đồng bộ) | Ngọc (Server 3 + Client) | Thuận (Server 4 + UI + Test) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuần 1 Nghiên cứu & Thiết kế | • Nghiên cứu mô hình đa Server • Thiết kế kiến trúc tổng quan • Nghiên cứu thuật toán cân bằng tải • Họp nhóm thống nhất thiết kế | • Nghiên cứu cơ chế đồng bộ dữ liệu phân tán • Tìm hiểu Eventual Consistency, 2PC • Thiết kế giao thức đồng bộ | • Nghiên cứu Socket TCP trong Java • Thiết kế giao thức Client-Server • Thiết kế cấu trúc chương trình Client | • Nghiên cứu JavaFX • Thiết kế mockup giao diện (Figma/draw) • Lên kế hoạch test cases • Thiết kế lược đồ CSDL chung (cả nhóm thống nhất) |
| Tuần 2 Xây dựng nền tảng Server + DB | • Tạo project Server 1 • Thiết kế & tạo CSDL 1 • Lập trình Server 1 cơ bản (nhận/xử lý request) • Kết nối Server 1 với CSDL 1 | • Tạo project Server 2 • Thiết kế & tạo CSDL 2 • Lập trình Server 2 cơ bản (nhận/xử lý request) • Kết nối Server 2 với CSDL 2 | • Tạo project Server 3 • Thiết kế & tạo CSDL 3 • Lập trình Server 3 cơ bản (nhận/xử lý request) • Kết nối Server 3 với CSDL 3 | • Tạo project Server 4 • Thiết kế & tạo CSDL 4 • Lập trình Server 4 cơ bản (nhận/xử lý request) • Kết nối Server 4 với CSDL 4 |
| Tuần 3 Hoàn thiện Server + Bắt đầu module riêng | • Hoàn thiện đa luồng Server 1 • Xử lý CRUD trên Server 1 • BẮT ĐẦU: Xây dựng module Load Balancer • Thiết kế bảng routing | • Hoàn thiện đa luồng Server 2 • Xử lý CRUD trên Server 2 • BẮT ĐẦU: Xây dựng module đồng bộ • Thiết kế sync protocol | • Hoàn thiện đa luồng Server 3 • Xử lý CRUD trên Server 3 • BẮT ĐẦU: Xây dựng Client application • Kết nối Client → Server 1 | • Hoàn thiện đa luồng Server 4 • Xử lý CRUD trên Server 4 • BẮT ĐẦU: Xây dựng giao diện JavaFX • Tạo các màn hình chính |
| Tuần 4 Phát triển module nâng cao | • Triển khai thuật toán Round Robin • Phân phối request đến Server 2, 3, 4 • Xây dựng health check cho các Server • Test cân bằng tải cơ bản | • Triển khai replication giữa 4 CSDL • Xử lý xung đột cập nhật đồng thời • Xây dựng sync queue • Test đồng bộ cơ bản | • Xử lý đa luồng Client (gửi/nhận non-blocking) • Xây dựng chức năng tìm kiếm, lọc, phân trang • Xây dựng chức năng thêm, sửa, xóa | • Hoàn thiện giao diện: bảng dữ liệu, form nhập, thanh tìm kiếm • Tích hợp UI với Client (phối hợp với Ngọc) • Thiết kế thông báo trạng thái kết nối |
| Tuần 5 Tích hợp lần 1 | • Tích hợp Load Balancer với Server 2, 3, 4 • Xử lý failover khi Server con lỗi • Test với nhiều request đồng thời | • Tích hợp đồng bộ với cả 4 CSDL • Xử lý mất kết nối rồi reconnect • Test đồng bộ với nhiều thao tác cùng lúc | • Tích hợp Client với Load Balancer (Server 1) • Xử lý mất kết nối & auto reconnect • Test end-to-end Client → Server → DB | • Tích hợp giao diện với toàn bộ hệ thống • Test UI trên dữ liệu thật • Tạo dữ liệu mẫu lớn (>10,000 records) |
| Tuần 6 Tích hợp lần 2 + Tối ưu | • Tối ưu thuật toán cân bằng tải • Thêm Least Connections algorithm • Xử lý edge cases • Test hiệu suất | • Tối ưu tốc độ đồng bộ • Xử lý edge cases (mất dữ liệu, timeout) • Log trạng thái đồng bộ • Test tính nhất quán | • Tối ưu hiệu suất Client • Caching phía Client • Xử lý edge cases (timeout, lỗi mạng) • Test với nhiều Client | • Tối ưu giao diện UX • Xây dựng stress test (nhiều Client đồng thời) • Đo hiệu suất hệ thống • Ghi nhận kết quả test |
| Tuần 7 Kiểm thử toàn diện | • Test Load Balancer với tải lớn • Sửa lỗi phát sinh • Viết tài liệu kiến trúc hệ thống • Review code Server 1 | • Test đồng bộ với tải lớn • Test failover & recovery • Sửa lỗi đồng bộ • Viết tài liệu cơ chế đồng bộ • Review code Server 2 | • Test Client với nhiều tình huống • Sửa lỗi giao thức • Viết tài liệu giao thức Client-Server • Review code Server 3 | • Chạy bộ test tổng thể • Test toàn vẹn dữ liệu • Sửa lỗi giao diện • Viết báo cáo kết quả kiểm thử • Review code Server 4 |
| Tuần 8 Hoàn thiện & Demo | • Hoàn thiện code • Review & clean code • Tổng hợp tài liệu kiến trúc • Chuẩn bị demo phần Load Balancer | • Hoàn thiện code • Review & clean code • Hoàn thiện tài liệu đồng bộ • Chuẩn bị demo phần đồng bộ dữ liệu | • Hoàn thiện code • Review & clean code • Hoàn thiện tài liệu Client • Chuẩn bị demo phần Client | • Hoàn thiện giao diện • Viết báo cáo đồ án • Viết hướng dẫn sử dụng • Chuẩn bị slide thuyết trình & quay video demo |

VI. TÓM TẮT KHỐI LƯỢNG & ĐỘ KHÓ

| Thành viên | Server + CSDL | Module nâng cao | Độ khó module | Tài liệu | Tỷ lệ đóng góp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Giang | Server 1 + CSDL 1 | Load Balancer (Cân bằng tải) | ★★★ | Tài liệu kiến trúc | 25% |
| Huy | Server 2 + CSDL 2 | Data Sync (Đồng bộ dữ liệu) | ★★★ | Tài liệu đồng bộ | 25% |
| Ngọc | Server 3 + CSDL 3 | Client App + Đa luồng | ★★★ | Tài liệu Client | 25% |
| Thuận | Server 4 + CSDL 4 | JavaFX UI + Kiểm thử | ★★★ | Báo cáo đồ án | 25% |